| LINEA ESTRATEGICA/TEMA | OBJETIVO | ACTIVIDADES | INDICADOR | META | PRODUCTO | AÑO | FUENTES DE FINANCIACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Planificar la administración y manejo de las AP de carácter regional del SIRAP-AN | Garantizar la prestación de servicios y bienes ecosistemicos en las AP de carácter regional | Formulación y/o actualización de planes de manejo por cada una de las AP regionales | No. de planes de manejo formulados y/o actualizados | CAR = 8 CORPOBOYACA = 4 CORPOCHIVOR = 6 CDMB = 3 CAS = 3 CORPONOR = 2 CORPOGUAVIO = 7 TOTAL. 33 | AP regionales con planes de manejo formulados. | 2028 | Proyecto GEF SINAP Proyectos de Cooperación Recursos SIRAP AN |
|  |  | Implementación de planes de manejo de las AP regionales | No. de Planes de manejo en implementación | 100% de planes en implementación | Todas las áreas protegidas que cuentan con plan de manejo, en implementación | 2028 | Proyecto GEF SINAP Proyectos de Cooperación Recursos SIRAP AN |
| 2. Incrementar la representatividad de ecosistemas en nuevas áreas protegidas del SIRAP-AN y sus estrategias complementarias de conservación | Definir la estructura ecológica principal del SIRAP-AN | Elaboración de documento técnico que identifique la estructura ecológica principal del SIRAP-AN (identificación de conectividad, servicios y portafolio) | No de Documento técnico | 2 | Un documento técnico con la estructura ecológica principal del SIRAP-AN a 2019. Actualización del documento a 2026 | 2019 2026 | Proyecto GEF SINAP Proyectos de Cooperación Recursos SIRAP AN |
|  | Avanzar en nuevos procesos de declaratoria de AP que permitan la protección in situ de los ecosistemas o contribuir al fortalecimiento de estrategias complementarias de conservación | Ruta para la declaratoria /ampliacion de AP socializada y procesos de declaratoria en marcha acompañados. | No de talleres para socializar la ruta de declaratoria/ampliación de AP | 2 | Dos talleres de socialización ruta de declaratoria | 2018 2020 | Recursos SIRAP AN Proyecto GEF SINAP |
|  |  |  | No de informes de seguimiento a procesos de declaratorias y/o ampliaciones en marcha y acompañados desde PNNs. | 6 | Informe semestral de seguimiento a procesos de declaratoria/ampliación (Informe elaborado y socializado en el SIRAP). | 2020 |  |
|  |  | Apoyo y acompañamiento a los procesos de conformación de sistemas departamentales, municipales y locales de AP | No de procesos de conformación de SIMAP apoyados. | 18 | Cuatro (4) Departamentos y al menos dos (2) municipios en jurisdicción de las Autoridades Ambientales Regionales conformados como SIDAP/SIMAP | 2028 | Recursos SIRAP AN Proyecto GIZ Áreas de conservación locales |
|  |  | Capacitación y acompañamiento en el proceso de inscripción de las AP en el RUNAP para que el 100% de las AP del SIRAP AN estén inscritas y registradas con documento de planes de manejo vinculados | No de capacitaciones | 3 | Equipo técnico de las CARs capacitados en RUNAP para que todas las Áreas protegidas del SIRAP AN estén inscritas en el RUNAP A 2028 | 2019 2021 2023 | Recursos SIRAP AN Proyecto GIZ Áreas de conservación locales |
|  | Definición de portafolio de prioridades de conservación y otras estrategias complementarias para el SIRAP Andes Nororientales. | Construcción del portafolio de prioridades de conservación regional para el SIRAP Andes Nororientales a escala acordada. | No de portafolios | 1 | Un (1) portafolio de prioridades de conservación regional para el para el SIRAP Andes Nororientales a escala acordada. | 2018 2019 | Proyecto GEF SINAP |
|  |  | Talleres para la definición metodológica en la construcción de portafolios de prioridades de conservación y otras estrategias de complementarias de conservación en diferentes escalas de gestión. | No de talleres | 2 | Dos (2) talleres para nivelación conceptual y metodológico en la construcción del portafolio regional. | 2018 | Proyecto GEF SINAP |
| 3. Fortalecimiento de la región a partir de la apropiación social e interinstitucional como base para la generación de conocimiento | Gestión efectiva del conocimiento como base para el manejo de las AP y EE del SIRAP-AN | Línea base del estado actual de las AP, vacíos de conservación y los Ecosistemas Estratégicos que se localizan en el área del SIRAP-AN con análisis prospectivos de estos en escenarios de cambio climatico. | No de informes técnicos | 2 | Un (1) informe técnico del estado actual de las AP, los vacíos conservación y los EE que conforman el SIRAP-AN | 2019 2022 | Proyecto GEF SINAP |
|  |  | Taller conceptual para la definición de los VOC del SIRAP AN, los corredores naturales y la funcionalidad de los EE asociados. | No talleres | 1 | Equipo técnico SIRAP AN capacitado y definiendo los VOC del SIRAP AN. | 2018 | Proyecto GEF SINAP |
|  |  | Definición de los VOC del SIRAP AN, los corredores naturales y la funcionalidad de los EE asociados. | No Informe técnico. | 1 | SIRAP AN con definición de VOC | 2019 | Proyecto GEF SINAP |
|  |  | Análisis sistémico Piloto del SIRAP Andes Nororientales en diferentes escenarios de cambio climático como estrategia para definir tendencias de manejo y protección de las áreas protegidas que conforman este subsistema. | No. De capacitaciones | 3 | Capacitaciones en análisis de huella humana | 2018 2020 2022 | Proyecto GEF SINAP Nodos Cambio climático |
|  |  | Promoción para la participación de las instituciones académicas, centros de investigación e investigadores en la generación de conocimiento como apoyo técnico del SIRAP AN y las áreas protegidas, ecosistemas estratégicos, conectividad y servicios ecosistémicos que aporten entre otros a la adaptación y mitigación del cambio climático | No de Portafolio de investigaciones del SIRAP-AN, | 1 | Portafolio de investigaciones del SIRAP-AN s | 2019 | Proyecto GEF SINAP |
|  |  |  | Evento regional de investigaciones y monitoreo en Áreas Protegidas, Corredores biológicos y otras estrategias de conservación in situ en la región Andes Nororientales | 2 | Eventos de promoción del portafolio de investigaciones entre la Academia y centros de investigación | 2019 2025 | Proyecto GEF SINAP Recursos SIRAP AN |
|  |  |  |  | 8 | Al menos una investigación en cada una de las CARs del Portafolio de investigaciones del SIRAP-AN implementada | 2028 | Proyecto GEF SINAP Recursos SIRAP AN |
|  | Consolidar la gestión de las AP del SIRAP AN incorporando a la gestión otras estrategias de conservación y manejo para el SIRAP-AN | Fortalecimiento de las reservas naturales de la sociedad civil y de la red de RNSC del SIRAP AN y fomento de nuevas áreas registradas. | No de encuentros de las RNSC del SIRAP AN | Uno Regional (1) al año Uno (1) departamental al año | Cinco encuentros de las RNSC al año acompañado por el SIRAP |  | Proyecto GEF SINAP Recursos SIRAP AN |
|  |  |  | No de iniciativas de RNSC identificadas e incorporadas a RUNAP | 50 | Nuevas RNSC registradas, contando con el apoyo del SIRAP en el proceso | 2028 |  |
|  |  |  | % de RNSC con acompañamiento para la gestión y manejo adecuado del área | El 80% de las RNSC con acompañamiento en la gestion y manejo | Informe de gestión y acompañamiento a los procesos de las RNSC por el SIRAP |  |  |
|  |  | Formular e implementar programas de monitoreo en las AP del SIRAP-AN como base para el manejo de estas. | No de Programas de monitoreo | 1 | Metodología para el monitoreo de las AP del SIRAP AN formulada y en implementación | 2019 |  |
|  |  | Gestionar y realizar planes de formación y capacitación para la administración, manejo y conservación de las áreas del SIRAP-AN y los EE | Programa de capacitación SIRAP-AN | 1 | Programa de capacitación SIRAP-AN formulado e implementado | 2020 |  |
| 4. Acuerdos recíprocos para la conservación de AP y EE que contribuyan a la prestación de servicios ecosistémicos | Reconocer y fortalecer a las comunidades participes de los procesos de conservación de las AP del SIRAP-AN contribuyendo en el mejoramiento de su calidad de vida. | Mapa de actores del SIRAP-AN elaborado y con analisis de relacionamiento con las AP del SIRAP AN. | No Documento y mapa de actores con énfasis en los comunitarios. | 1 a nivel de SIRAP. 1 para cada Autoridad miembro del SIRAP (Total 7) | Un (1) Mapa y documento de actores con énfasis en los comunitarios del SIRAP-AN. 1 mapa y documento de actores con énfasis en comunitarios para cada Autoridad Ambiental que hace parte del SIRAP Andes Nororientales. | 2018 2023 2027 | Proyecto GEF SINAP |
|  |  | Fortalecimiento del equipo técnico del SIRAP AN en participación, gobernanza y gobernabilidad en el SIRAP AN. | No de talleres de capacitación | 2 | Informe de los talleres realizados. Listados de asistencia y certificados entregados. | 2019 2020 | Proyecto GEF SINAP |
|  |  | Implementación de acuerdos de conservación en zonas con conflictos socio ambientales de las AP o EE | No de acuerdos en implementación | Siete (7). Se propone uno (1) en jurisdicción de cada autoridad ambiental que hace parte del SIRAP AN. | Informe de acuerdos en implementación. | 2022 | Proyecto GEF SINAP Recursos SIRAP AN |
|  | Fortalecer a las comunidades vinculadas a la gestión en la conservación de las AP del SIRAP Andes Nororientales | Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias vinculadas a los procesos de conservación de las Aps públicas del SIRAP-AN | No de organizaciones comunitarios. | 7 | Una (1) organización comunitaria fortalecida (formalmente constituida y con capacidad de gestión) en jurisdicción de cada autoridad miembro del SIRAP AN. | 2020 | Proyecto GEF SINAP |
|  |  | Construcción colectiva e implementación de una estrategia de sostenibilidad financiera para beneficiar a las comunidades asociadas a la conservación de las AP en el marco del post acuerdo de paz. | No de estrategias elaboradas y en implementación | 1 | Estrategia de sostenibilidad financiera para beneficiar a las comunidades asociadas a la conservación de las AP en el SIRAP AN en implementación. | 2020 | Proyecto GEF SINAP |
| 5. Fortalecimiento y apoyo a la formulación e implementación de políticas públicas para la conservación en el SIRAP-AN | Orientar y fortalecer el conocimiento técnico que aporte a la formulación de políticas públicas de conservación y la planificación territorial. | Propiciar y participar en los espacios regionales y/o nacionales que contribuyan a diseño de la política publica | No. De políticas incididas | 10 | Informe de participación y lista de asistencia | 2028 |  |
|  |  | Promover el intercambio de experiencias como aporte a la evaluación y análisis de políticas públicas en AP y conservación de EE. | No de intercambio de experiencias | 2 | Informe de participación y lista de asistencia | 2028 |  |
|  |  | Fortalecimiento de capacidades y definición de criterios y directrices para la incorporación de las AP en el Ordenamiento Territorial. | No. De talleres de fortalecimiento y documento de directrices | 3 | Talleres de fortalecimiento para la incorporación de las áreas protegidas en los esquemas de ordenamiento territorial y otros instrumentos. (Municipios y CARS) | 2028 |  |
| 6. Posicionamiento del SIRAP-AN y comunicaciones | Dar a conocer a nivel local, regional, Nacional e internacional el SIRAP - AN y sus avances en la gestión a través de diferentes herramientas de divulgación | Diseño e implementación de la estrategia de comunicaciones de SIRAP AN. | No. De estrategia de comunicaciones del SIRAP-AN | 1 | Plan de comunicaciones del SIRAP-AN formulado e implementado | 2018 |  |
|  |  | Participación en eventos, ferias, encuentros académicos para posicionar al SIRAP y sus AP. | No. De eventos con participación del SIRAP AN | 10 | Participación en un evento al año | 2028 |  |
| 7. Mecanismos económicos para la sostenibilidad financiera del SIRAP | Gestionar recursos humanos, físicos, económicos y técnicos para la sostenibilidad financiera del SIRAP-AN | Diseño e implementación de la estrategia de sostenibilidad financiera para el SIRAP-AN | No. De Estrategias de sostenibilidad financiera SIRAP-AN | 1 | Programa de sostenibilidad financiera SIRAP-AN 2018-2027 formulado e implementado | 2019 |  |
|  |  | Suscripción de convenios, acuerdos de voluntades y otros que permitan la gestión y el desarrollo de proyectos nacionales y regionales para la consolidación del SIRAP-AN | No. Convenios y/o acuerdos de voluntades y/o otros | 3 | 3 Convenios y/o acuerdos de voluntades y/o otros protocolizados | 2021 |  |
|  |  | Implementación de acciones para la gestión y el fortalecimiento de las áreas y EE transfronterizos. | NO. De Propuestas de articulación binacional para el tema de Áreas Protegidas | 1 | Documento de propuesta de articulación con apoyo de Cancillería y Parques Nacionales. | 2020 | Recursos SIRAP AN. |
| 8. Fortalecimiento de capacidades del equipo Técnico y Directivo del SIRAP Andes Nororientales | Apoyar el fortalecimiento de las herramientas de planificación en AP del SIRAP-AN | Fortalecimiento del equipo técnico del SIRAP AN en herramientas de planificación y manejo de AP a nivel de sitio y con visión sistémica en el SIRAP AN. | No de capacitaciones y acompañamiento. | 6 | Equipo técnico de AP del SIRAP AN fortalecidos en al menos tres (3) herramientas de planificación y manejo de AP (Planificación, efectividad de manejo, integridad, etc) | 2018 (2) 2019 2020 | Proyecto GEF SINAP |
|  |  | Capacitación y acompañamiento en los procesos del Formulación y adopción de PM de AP del SIRAP-AN | No de capacitaciones | 4 | Profesionales de AP del SIRAP AN capacitados en planeación del manejo de AP. | 2018 2019 2020 | Proyecto GEF SINAP |
|  |  | Acompañamiento técnico para la definición metodológica y medición de la efectividad del manejo para las AP y el SIRAP AN. | No de talleres de nivelación conceptual | 3 | Taller de nivelación conceptual y metodológica sobre efectividad de manejo. | 2018 2019 | Proyecto GEF SINAP |
|  |  |  | No de documentos | 1 | Documento metodológico para la medición de la efectividad de manejo a nivel de sitio y a nivel de subsistema del SIRAP AN. | 2019 | Proyecto GEF SINAP |
|  |  |  | No de informes de medición de la efectividad del manejo | 7 | Medición de la efectividad del manejo a nivel de sitio en cada una de las Autoridades Ambientales del SIRAP AN para corto (anual), mediano plazo (tres años) y largo plazo (5 años) | 2018 2019 2020 | Proyecto GEF SINAP |
|  |  | Capacitación y acompañamiento al equipo técnico del SIRAP AN en herramientas de investigación y monitoreo a nivel de áreas protegidas y a nivel del SIRAP AN. | No de capacitaciones en investigación y monitoreo de AP en el SIRAP AN. | 3 | Profesionales del SIRAP AN capacitados y actualizados en herramientas de investigación y monitoreo aplicando lo aprendido en un piloto dentro de su jurisdicción. (oso andino, venado, etc) | 2018 2022 2028 | Proyecto GEF SINAP |
|  |  |  | No de pilotos implementados en investigación y monitoreo. | 8 | Al menos un (1) piloto de investigación y monitoreo en un área protegida de cada Autoridad Ambiental que hace parte del SIRAP AN. | 2018 2019 2020 | Proyecto GEF SINAP |
|  |  | Consolidación y actualización de la información geográfica de SIRAP-AN a escalas adecuadas para apoyar la toma de decisiones. | No. De medidas de intercambio de información diseñados | 1 | Mecanismo para el fortalecimiento del intercambio de información geográfica regional y propuestas de mejora implementadas | 2020 | Proyecto GEF SINAP |