PLAN DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS

TECNOLÓGICOS

GRUPO DE TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

2026

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVO	3

1.1.	OBJETIVO GENERAL	3

1.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3

2.	ALCANCE	3

3.	DEFINICIONES	3

4.	ACTIVOS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO EN PNNC	4

5.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	5

6.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	5

6.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC's Y PORTÁTILES	6

6.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS	6

6.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLOTTER	6

7.	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	7

8.	RIESGOS	7

9.	PLAN DE MANTENIMIENTOS	8

10.	CONTROL DE CAMBIOS	9

# OBJETIVO

# OBJETIVO GENERAL

Determinar la vida útil y confiabilidad de los elementos de la infraestructura de TI de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

# OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Mantener en buen estado los elementos de TI y mantener la vida útil de los mismos, con esto se garantiza la continuidad en la prestación de servicios ofrecidos a la entidad

- Definir un protocolo para el desarrollo de los mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura de TI de la Entidad

# ALCANCE

Realizar el análisis, planificar los mantenimientos preventivos y correctivos y ejecutar los mantenimientos de infraestructura y/o equipos de cómputo en todos los niveles de gestión de la entidad.

# DEFINICIONES

| ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) | Los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS), son parámetros, tiempos y requisitos establecidos para la entrega de productos o servicios de un proceso a los usuarios internos y externos, con los cuales se medirá la oportunidad del mismo. |
| --- | --- |
| DATACENTER | “Centro de datos” o “Centro de Procesamiento de Datos”, es un espacio dedicado en un edificio para albergar sistemas de almacenamiento, sistemas de cómputo y componentes asociados y sistemas de telecomunicaciones y sus componentes.. |
| MANTENIMIENTO | Cubre todas las actividades realizadas para que los recursos permanezcan en sus condiciones. |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El mantenimiento correctivo se realiza con el fin de reparar fallos o defectos que se presenten en el equipo. |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El mantenimiento preventivo busca prevenir y detectar irregularidades en la operatividad de los equipos mediante la limpieza y afinamiento de las partes internas de estos |
| PNNC | Parques Nacionales Naturales de Colombia |
| SERVICIO TECNOLÓGICO | Es un caso particular de un servicio de TI que consiste en una facilidad directamente derivada de los recursos de la plataforma tecnológica (hardware y software) de la institución. En este tipo de servicios los Acuerdos de Nivel de Servicio son críticos para garantizar algunos atributos de calidad como disponibilidad, seguridad, confiabilidad, etc. |
| SERVICIOS TI | Es una facilidad elaborada o construida usando tecnologías de la información para permitir una eficiente implementación de las capacidades institucionales. A través de la prestación de estos servicios es que TI produce valor a la organización. Los servicios de información son casos particulares de servicios de TI. Los servicios de TI deben tener asociados unos acuerdos de nivel de servicio. |
| STORAGE: | Tecnología de almacenamiento dedicada a compartir la capacidad de almacenamiento de un computador (servidor) con computadoras personales o servidores clientes a través de una red (normalmente TCP/IP), haciendo uso de un sistema operativo optimizado para dar acceso con los protocolos CIFS, NFS, FTP 0 TFTP. |
| SWITCH | Es un dispositivo de interconexión utilizado para conectar equipos en red formando lo que se conoce como una red de área local (LAN) y cuyas especificaciones técnicas siguen el estándar conocido como Ethernet (o técnicamente IEEE 802.3). |

# ACTIVOS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO EN PNNC

En Parques Nacionales Naturales de Colombia se cuenta con los siguientes activos los cuales aplican para realizar los mantenimientos preventivos, estos son:

| EQUIPOS DE COMPUTO | PCs y Portátiles |
| --- | --- |
|  | Impresoras |
|  | Pantallas Interactivas |
|  | Plottter |
| DATACENTER | UPS |
|  | Servidores |
|  | Storage |
|  | Aire Acondicionado |
|  | Firewalls |
| NETWORKING | Switches de Piso |
|  | Swicth Core |
|  | Swicth de Fibra |

# CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Para la realización del plan de mantenimiento preventivo de los servicios tecnológicos de PNNC, se deben tener en cuenta los siguientes pasos:

- Consultar a los grupos de interés la franja horaria de mantenimiento

- Definir el cronograma de actividades en los tiempos acordados con los usuarios

- Informar a los grupos de interés con antelación

- Importar información en los ANS.

Las actividades de mantenimiento son programadas para la vigencia en el formato E3-FO-08. “Programa de Mantenimiento equipos de cómputo” por todas las Direcciones Territoriales (DTAN, DTAM, DTOR, DTPA, DTCA y DTAO) y Nivel Central, posteriormente esta información es enviada por los ingenieros de cada Dirección Territorial a el Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Nivel Central para ser consolidada.

# DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

Los mantenimientos preventivos para los equipos de cómputo de PNNC se realizan bajo el contrato No. NC-CS-004-2024, “Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos tecnológicos de la sede del nivel central en el marco del fortalecimiento de la capacidad institucional de PNNC a nivel nacional”.

Para la vigencia 2025 se generarán sus propios procesos de contratación.

Para los servicios de seguridad y mantenimiento de equipos activos de red, servidores y sistemas de almacenamiento de Datacenter se cuenta con los siguientes servicios:

- Seguridad Perimetral (firewalls)

- Esquema de Virtualización Hyper-V

- Sistema de Alimentación Energética UPS

- Sistema de Conectividad Networking (Switches)

Cuando los equipos de cómputo no cuentan con un contrato de prestación de servicios los mantenimientos preventivos son realizados por los ingenieros en las Direcciones Territoriales y Soporte Técnico en Nivel Central y se tienen en cuenta las siguientes indicaciones:

# 6.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PC's Y PORTÁTILES

- Determinar los equipos que se intervendrán y necesitan del mantenimiento preventivo.

- Planear mediante el plan de mantenimientos las actividades que serán ejecutadas el cual se aplicará cada vigencia para los equipos de cómputo de Parques Nacionales Naturales de Colombia para asegurar su correcto funcionamiento.

- Verificar la ubicación de los equipos a intervenir en el mantenimiento preventivo.

- Realizar el retiro del equipo del puesto de trabajo del usuario y trasladarlo temporalmente a una locación donde se le prestara el mantenimiento preventivo respectivo; sin causar molestias por el ruido y partículas generadas por la actividad de limpieza.

- La actividad del mantenimiento preventivo de cada equipo no deberá superar una (1) hora, esto con el fin de minimizar afectación de las labores diarias de los usuarios, cualquier inconveniente que se presente durante la labor se deberá informar para la revisión de una pronta solución y deberá ser reportado de manera inmediata para una pronta solución según el caso presentado en él equipo.

- Reintegrar nuevamente al puesto de trabajo el equipo, revisando y garantizando su correcta instalación y funcionamiento.

- Realizar diligenciamiento de la lista de chequeo mantenimiento preventivo y/o correctivo E3-FO-09 para el caso en que no se encuentre vigente un contrato de mantenimiento.

# 6.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORAS

1. Determinar los equipos que se intervendrán y necesitan del mantenimiento preventivo.

2. Planear mediante el plan de mantenimientos las actividades que serán ejecutadas el cual se aplicará cada vigencia para los equipos de cómputo de Parques Nacionales Naturales de Colombia para asegurar su correcto funcionamiento.

3. Verificar la ubicación de las impresoras a intervenir en el mantenimiento preventivo.

4. Realizar el retiro del equipo del puesto de trabajo, iniciar el mantenimiento preventivo, revisar circuito eléctrico de la impresora y sus componentes físicos (bandejas, fisuras, cartuchos, memoria, rodillos).

5. Realizar las pruebas de funcionamiento del equipo intervenido.

# 6.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLOTTER

1. Determinar los equipos que se intervendrán y necesitan del mantenimiento preventivo.

2. Planear mediante el plan de mantenimientos las actividades que serán ejecutadas el cual se aplicará cada vigencia para los equipos de cómputo de Parques Nacionales Naturales de Colombia para asegurar su correcto funcionamiento.

3. Verificar la ubicación de las impresoras a intervenir en el mantenimiento preventivo.

4. Realizar el retiro del equipo del puesto de trabajo, iniciar el mantenimiento preventivo, revisar circuito eléctrico de la impresora y sus componentes físicos (Cartuchos, botella de residuo, rodillos)

5. Realizar las pruebas de funcionamiento del equipo intervenido.

# SEGUIMIENTO Y MONITOREO

El seguimiento al “Programa de Mantenimiento equipos de cómputo” E3-FO-08. Es realizado por cada ingeniero de la Dirección Territorial (DTAN, DTAM, DTOR, DTPA, DTCA y DTAO) y el responsable del Grupo de Tecnologías de la Información en Nivel Central.

# RIESGOS

A continuación, se relacionan los riesgos que se pueden presentar en la ejecución del plan de mantenimiento:

| ANÁLISIS, PRIORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgos Identificados | Análisis Y Evaluación Riesgos |  |  |  |  |  |
|  | Requerimientos Mantenimientos Preventivos | Impacto | Urgencia | Prioridad | Observaciones | Responsable |
| Aseguramiento de la disponibilidad de servicios | Disponer de acuerdos de servicio vigentes y a largo plazo para garantizar la atención de incidencias y/o averías por fallos de software o hardware | MEDIO | MEDIO | ALTO | Planificar la gestión y renovación de contratos | GTIC |
| TECNOLÓGICA Incumplimiento en los tiempos de respuesta | Disponer de SLA claros para el desarrollo de actividades de mantenimiento | ALTO | ALTO | ALTO | Reforzar los SLA con Proveedores internos y externos para garantizar la continuidad en las operaciones | GTIC |
| Sucesos imprevistos ajenos a Parques Nacionales Naturales | Disponer de un esquema de contingencia externo para mitigar eventos de indisponibilidad de servicios | MEDIO | ALTO | ALTO | Planificar la renovación de servicios externos | PNNC |
| Dificultad de ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo en equipos descatalogados por el fabricante | Establece protocolos de mantenimiento específicos sobre equipos descatalogados por los fabricantes | ALTO | ALTO | ALTO | Proponer incluir en el PAA objetivos de renovación tecnológica a corto plazo | GTIC - DTs |
| Versión de firmware instalado inestable | Instalar la penúltima versión estable licenciada y liberada por el fabricante | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Solicitar a los fabricantes la penúltima de versión de firmware estable para las plataformas tecnológicas y aplicarla. Pedir confirmación de la estabilidad de la imagen liberada por el fabricante al proveedor. | GTIC - DTs |
| Indisponibilidad del canal de Internet | Garantizar la atención en sitio del personal de la entidad y proveedor para concluir la actividad en caso de presentarse indisponibilidad | ALTO | ALTO | ALTO | Fortalecer los ANS de los proveedores para garantizar la atención en sitio en el menor tiempo posible | GTIC |

# PLAN DE MANTENIMIENTOS

A continuación, se presenta la propuesta de plan de mantenimiento para la vigencia 2026, la cual incluye el mantenimiento de equipos de cómputo, impresoras, scanner, plotters, servidores, tablets, entre otros activos informáticos propiedad de cada Nivel de Gestión:

| NIVEL DE GESTIÓN | MANTENIMIENTO |  | AÑO: 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MC | MP | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| NIVEL CENTRAL |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DTCA |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DTAO |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DTPA |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DTAN |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DTAM |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DTOR |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Tabla resumen de la programación enviada por Nivel Central y Direcciones Territoriales a través del Formato E3-FO-09.

NOTA: Los meses de ejecución del mantenimiento preventivo pueden variar según los tiempos y procesos de contratación que se lleven a cabo ó la disponibilidad presupuestal.

Se resalta que cada nivel de gestión tiene autonomía para contratar o realizar el mantenimiento; sin embargo, desde Nivel Central se recomienda manejar una programación mínima anual y llevar a cabo el control de estos mantenimientos a nivel de activo, a través del formato E3-FO-09. Lista de chequeo mantenimiento preventivo y/o correctivo publicado en SENDA, el cual es auditable por los diferentes sistemas de control y permite realizar la programación, control y seguimiento de la gestión a cada uno de los niveles de gestión.

# CONTROL DE CAMBIOS

| FECHA DE VIGENCIA VERSIÓN ANTERIOR | VERSIÓN ANTERIOR | MOTIVO DE LA ACTUALIZACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 27/01/2024 | 1 | Elaboración documento. |
| 31/01/2025 | 2 | Actualización documento. |
| 4/12/2025 | 3 | Actualización documento |

| CRÉDITOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaboró | Nombre | Fernando Bolívar Buitrago |
|  | Cargo | Profesional Especializado Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
|  | Fecha | 27/01/2025 |
| Revisó | Nombre | Adriana Lorena Bernal |
|  | Cargo | Profesional Especializado Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
|  | Fecha: | 4/12/2025 |
| Aprobó | Nombre | Gipsy Vivian Arenas Hernández |
|  | Cargo | Coordinadora Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
|  | Fecha: | 4/12/2025 |